**Identificación de riesgos**

**Alcance:**

* Objetivos mal definidos en el alcance.
* Mala comunicación de los objetivos definidos en el alcance.

**Bajo desempeño:**

* Bajo desempeño.

**Costes:**

* Superación del presupuesto designado.
* Cambio en el precio de la licencia de HorarIA.

**Factor tiempo:**

* Retraso en la implementación del software.
* Retraso en las reuniones con los interesados.
* Retrasos en el trabajo del modelo de inteligencia artificial.
* **Incumplimiento de la fecha límite planteada (30 de junio de 2024)**

**Factor recursos:**

* Falta de información acerca del contexto de la universidad.
* Inactividad simultanea de muchos trabajadores (vacaciones o época de resfriados).
* Estimación inadecuada de número de trabajadores.
* Asignación inadecuada de trabajadores a las tareas.
* **Incompatibilidad del software con el hardware en el que se desea implementar.**

**Riesgos operativos:**

* Partida de un integrante clave de la junta directiva.
* Baja de un integrante clave de la junta directiva.
* Cambio inesperado en los roles del equipo.

**Falta de claridad:**

* Fallos en la comunicación con los interesados.
* Fallos en la comunicación entre integrantes de la junta directiva del proyecto.
* Fallos en la comunicación con los trabajadores del proyecto.

**Factores ambientales:**

* Cierre total o parcial de una de las facultades (antes de la realización de los horarios).
* Baja de miembro del profesorado (antes de la realización de los horarios).
* Cambio de los planes de estudios (antes de la realización de los horarios).
* Cierre total o parcial de una de las facultades (después de la realización de los horarios).
* Baja de miembro del profesorado (después de la realización de los horarios).
* Cambio de los planes de estudios (después de la realización de los horarios).

**Calidad:**

* **Los calendarios generados no alcanzan la cota de calidad necesaria.**
* Fallos de seguridad en la aplicación.