## Slide 1: Implantación de Horaria
Sergio Sastre
Filip Celepirovic
José María Oliet
Alejandro Resino

## Slide 2: índice
Gestión de Calidad
Gestión de la Comunicación
Recursos Humanos
Gestión de Riesgos

## Slide 3: Gestión de calidad. CheckList

## Slide 4: Métricas de calidad
Métrica | Fecha | Informe
Porcentaje de correcciones |  | 
Tiempo de generación |  | 
Interfaz cómoda e intuitiva |  | 
Ajuste de los horarios a los requerimientos |  | 
Porcentaje de mejora con horarios anteriores |  | 
Optimización de recursos de la universidad |  | 
Adaptación del software |  | 
Capacidad de gestión del software |  | 
Soporte del sistema informático de la universidad |  | 
Políticas de seguridad |  | 

## Slide 5: Flujo de Calidad. Errores
Métricas de calidad
¿Cumple el Test?
Si
No
Detección del error
Entrada en la documentación
Propuesta de solución
Aprobación Gestor Calidad
Aplicar Modificación
Si
No
Si
No

## Slide 6: Flujo de Calidad. Mejoras y Modificaciones
Propuesta de Modificaciones
Aprobación de la Dirección del Proyecto
Si
No
Actualización de métricas
Actualización de
Control de Calidad
Reporte del informe a Gerente de Calidad

## Slide 7: Gestión DE COMUNICACIONES

## Slide 8: Communication matrix

## Slide 9
COMMUNICATION MATRIX

## Slide 10
COMMUNICATION FLOWCHART

## Slide 11: Gestión de riesgos

## Slide 12: Análisis DAFO

## Slide 13: Matriz de Impacto

## Slide 14: TOP 3 riesgos
Hemos identificado y cuantificado 27 riesgos con probabilidades e impacto diferentes.
Se ha cuantificado cada uno de ellos como Probabilidad X Impacto.
Se ha asignado a cada uno un plan de respuesta y un responsable.
Riesgo | Puntuación | Postura y medidas a tomar | Propietario del riesgo
Calidad insuficiente de los horarios. | 0,64 | Evitar mediante controles de calidad. | Gerente de control de calidad.
Incumplimiento de la fecha límite. | 0,32 | Evitar: Hacer un planificación eficaz con plazos sobreestimados. | Gestor de proyecto.
Incompatibilidades software-hardware | 0,32 | Evitar: Inventario previo de hardware y estudio de incompatibilidades. | Gestor de proyectos.

## Slide 15: Gestión de recursos humanos

## Slide 16: Matriz RACI
Leyenda:
R – Responsable de la ejecución
A – Responsable último
C – Persona a consultar antes de la toma de decisiones
I – Persona a informar cuando se toma una decisión

## Slide 17: Histograma de recursos

## Slide 18: Horas semanales
40h/semana*empleado

## Slide 19: Fin